




乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务
局、人民防空办公室）
2021年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（ 一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设、交通运输行业、水务工作和人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订城乡建设、交通运输行业、水务工作和人民防空建设发展发略、中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑、勘察设计咨询、市政基础设施工程、人防工程和公用事业项目工程建设的监督管理；负责权限内建筑业企业资质和建筑工程施工许可工作；组织实施权限内房屋建筑、市政基础设施、人防工程招标投标活动的监督执法；承担权限内建设工程、人防工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
（三）组织、监督和管理全区重点工程项目建设、城市基础设施建设和人防工程建设；组织实施城市建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作；协调以城市道路为体的综合管廊、供水、供气、供热、供电、通信（讯）、消防、交通设施等工程同步建设工作。
（四）承担规范和指导全区村镇建设的责任；拟订全区小

城镇和村庄建设政策，并指导实施；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导各类村镇建设试点工作。
（五）综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织、指导、监督城乡抗震安居工程建设工作；负责监督管理全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程抗震设防质量、勘察设计活动；负责建设工程消防设计和人防设计、施工图的审查，并对实施情况进行监督检查；指导震后重建工作。
（六）负责全区物业服务的监督管理工作；负责对物业企业违规行为的查处。
（七）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；组织交通建设项目规划、设计方案的审查；参与城市建设项目的交通影响评价工作。
（八）承担城市公共交通、城市出租汽车运输综合管理及市场监管工作；指导路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责城乡交通运输协调发展，推进城乡交通运输一体化；负责权限内交通运输从业资质管理工作；负责渔船检验和监督管理等工作。
（九）负责提出交通运输系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。
（十）承担权限范围内交通建设市场监管工作，组织实施

公路工程建设有关制度和技术规范；承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、竣工验收和质量监督等工作。
（十一）参与区本级综合交通枢纽规划、建设工作；承担管辖国道、省道和大中型交通运输工程的建设和国道省道建设的协调职责；组织指导交通运输基础设施的建设、管理和维护；负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、管理、养护和运营工作；指导监督超限超载治理。
（十二）承担城市公共交通、城市出租汽车行业、管辖交通建设市场信用体系建设。
（十三） 负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。
（十四）指导交通运输行业科技进步和信息化建设；指导交通运输行业环境保护工作和节能减排工作；负责智能交通系统建设；组织交通运输行业相关统计、运行分析工作。
（十五） 负责交通运输综合行政执法工作；指导交通运输行业的法制宣传、依法行政工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作；承担交通运输行业对外交流与合作。
（十六） 负责保障水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度；工程建设方案防洪要求的审核。
（十七） 负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护有关

工作；指导地下水开发利用，配合开展地下水资源管理保护。
（十八） 负责节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。节水新技术、新工艺和节水设备、器具的推广及应用。
（十九） 负责水务行业管理工作。负责供水水质、排水水质及中水水质的监测管理；指导、监督供排水、污水处理中水回用工作。
（二十）指导水利设施、水城及岸线的管理、保护与综合利用。指导重要河流湖泊的治理、开发和保护； 指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及水系连通工作。
（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的动态监测与公告；指导、监督水土流失的综合防治、监测；指导、监督开发建设项目水土保持方案的管理、验收及规费收缴；指导、监督重点水土保持建设项目的实施。
（二十二）指导水文工作。依据市级水文水资源信息组织编制和发布水资源公报。
（二十三）负责水务行业安全生产监督管理工作。监督指导水库、水源地、水闻、大坝的安全监管和安全运行。
（二十四）指导监督水利工程建设。
（二十五）负责涉水违法事件的查处。指导、监督水务监察和水行政执法。

（二十六）组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和其他各项保障方案；参与拟订人民防空建设与城市建设相结合总体规划；参与审核城市地下空间开发利用规划，管理结合民用建筑修建防空地下室工作；负责对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（二十七）负责入民防空组织指挥、通信、警报和信息化建设与管理工作；组织和指导人民防空组织指挥体系和群众防空组织建设；组织、训练人民防空专业队伍；组织实施人民防空专项演习和人民防空警报试鸣放工作； 负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。
（二十八）监督管理人民防空经费和资产；利用人民防空资源，配合有关部门参与重大突发公共事件抢险救灾和应急支援工作。战时组织开展人民防空袭斗争， 配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。
（二十九）负责编制城市基础设施建设及维护项目计划并协调、监督执行；会同有关部门管理相关城市建设维护资金，汇总、编制资金年度安排计划；组织开展城市建设对外经济合作、项目引进和开发，负责城市基础设施政府与社会资本项目合作推进工作及合作期内管理工作。
（三十）承担推进全区建筑节能、城镇减排的责任；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施建

设行业重大科技项目合作交流、技术创新以及人民防空科学研究、学术交流，推广应用科技成果；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责绿色建筑、建筑产业现代化的推广实施。
（三十 一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（三十二）职能的转变。区建设局（区交通局、区水务局、区人防办）应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护， 维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）2021年度，实有人数71人，其中： 在职人员65人，离休人员0人，退休人员6人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入8,577.40 万元，与上年相比，减少9,601.86万元，降低52.82%，主要原因是：本年单位减少住房保障专项补贴经费、电力改造工程经费、河湖补助专项资金、河长制补助经费，收入较上年大幅减少。本年支出11,534.76万元，与上年相比，增加855.81万元，增长8.01%，主要原因是：本年新增拆迁补偿款业务经费、沙区重点项目电力改签工程、老旧小区改造配套基础设施等项目经费支出，导致本年支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入8,577.40万元，其中：财政拨款收入8,171.68万元，占95.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入405.72万元，占4.73%。
三、支出决算情况说明
2021 年度本 年 支 出11,534.76 万元，其中：基本支出1,441.22万元，占12.49%；项目支出10,093.54万元，占87.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入8,171.68万元，与上年相比，减少9,153.20万元，降低52.83%，主要原因是：本年单位减少骑马山临时医学观察点项目经费、市民学校基础配套设施改造项目经费，物业全覆盖业务等项目经费收入，导致财政拨款收入较上年大幅减少。财政拨款支出10,685.00万元，与上年相比，增加4,971.50万元，增长87.01%，主要原因是：本年新增拆迁补偿款业务经费、沙区重点项目电力改签工程、老旧小区改造配套基础设施等项目经费支出，导致本年财政拨款支出增加。
与年初预算数相比情况 ： 财政拨款收入年初预算数1,007.42万元，决算数8,171.68万元，预决算差异率711.15%，主要原因是：本年单位追加沙区重点项目电力改签工程项目、老旧小区改造配套基础设施等项目经费收入；单位人员变动，追加人员经费收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数1,007.42万元，决算数10,685.00万元，预决算差异率960.63%，主要原因是：本年单位追加沙区重点项目电力改签工程项目、老旧小区改造配套基础设施等项目经费支出；单位人员变动，追加人员经费支出，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,184.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.42万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.77万元；
2110302水体92.00万元；
2120101行政运行124.07万元；
2120199其他城乡社区管理事务支出117.60万元；
2120501城乡社区环境卫生322.84万元；
2120601建设市场管理与监督77.52万元；
2129999其他城乡社区支出16.85万元；
2130304水利行业业务管理74.55万元；
2130311水资源节约管理与保护5.00万元；
2130399其他水利支出38.88万元；
2210106公共租赁住房168.00万元；
2210107保障性住房租金补贴109.77万元；
2210108老旧小区改造6,467.00万元；
2210199其他保障性安居工程支出1,897.21万元；
2299999其他支出582.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,428.33万元，其中：
人员经费803.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。
公用经费624.40万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“ 三公” 经费支出决算8.64万元，比上年增加0.09万元，增长1.05%，主要原因是：车辆老旧、车辆维修维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是： 本年单位无因公出国（境） 费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占100.00%，比上年增加0.09万元，增长1.05%，主要原因是：车辆老旧、车辆维修维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境） 费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境） 0人次。
公务用车购置及运行维护费8.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险

费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“ 三公” 经费支出年初预算数9.43万元，决算数8.64万元，预决算差异率-8.38%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出； 公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数9.43万元，决算数8.64万元，预决算差异率-8.38%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是： 本年单位无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.65万元，与上年相比，增加0.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年单位新增移民补助、基础设施建设和经济发展项目，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出500.65万元，与上年相比，增加500.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年单位城市建设支出、 移民补助、基础设施建设和经济发展项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出500.65万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2082201移民补助0.42万元；
2082202基础设施建设和经济发展0.23万元；
2120803城市建设支出500.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）单位机关运行经费支出624.40万元，比上年增加347.40万元，增长125.42%，主要原因是：本年单位办公费、公共设施维修维护费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额34,407.47万元，其中：政府采购货物支出985.49万元、政府采购工程支出33,419.32万元、政府采购服务支出2.67万元。
授予中小企业合同金额8,183.45万元，占政府采购支出总额的23.78%，其中：授予小微企业合同金额6,115.80万元，占政府采购支出总额的17.77%。

[bookmark: _GoBack]（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有房屋500.00（平方米），价值21.69万元。车辆21辆，价值227.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求， 我单位2021年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金6,856.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力；二是有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺； 二是各部门在对本部门2021年度预算执行过程中进行日常监控时，还未做到全覆盖，存在遗漏。下一步改进措施： 一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	2021 年中央财政城镇保障性安居工程任务分配及补助（直达资金）

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局
（交通局、水务局、人民防空
办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.00
	362.00
	268.58
	10
	74.19
%
	7.42 分

	
	其中：当年财政拨款
	0
	362
	268.58
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预计筹集 244 套房屋，补贴 500 户居民得到改善提高，使城镇中等收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。2020 年 10 月－2021 年 12 月，发放 12 个月的公租房租赁补贴。
	筹集的 244 套公租房 168 万元已经支付完成。截止 2020.12.31 实际发放了 2020 年 9 月－2021 年9 月份的租赁补贴，惠及人员 766 户 1005792 元；不包含 2021 年第四季度的补贴，这部分补贴将结转到 2022 年一月份发放完毕。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	









产出指标
	
数量指标
	
租赁补贴覆盖居民户数
	

>=500 户
	

776 户
	

10
	

10
	年度指标值设置的不够精确，对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值

	
	
	数量
指标
	筹集房屋覆盖居民户数
	>=244 户
	244 户
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	租赁补贴签约交付率
	>=90%
	92%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	完成及时率
	>=90%
	92%
	10
	10
	

	
	
	



成本指标
	




项目预算控制率
	




<=100%
	




74%
	




10
	




7.4
	原因分析：租赁补贴发放对象是自取得公租房资格尚未办理入住，居民在外租房期间的补贴，按照低保家庭每人每月 128 元、低收入家庭按照每人每月 112 元进行补贴，沙区1 5个片区管委会 2020年9-2021 年 9 月





	
	
	
	
	
	
	
	
	取得领取资格的家 庭是 987 户 3006 人，发放金额为 1005792元；由于第四季度补贴家庭名单还未出 来，所以未能发放1 0- 12月的租赁
补贴。措施： 沙区住房保障管理中心将积极与上级部门对接、争取接到发放人员名单后尽快发放。

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	有效提高和改善民生需求
	有效提高
	有效提高
	15
	15
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	项目持续发挥效益年限
	
>=1 年
	
1 年
	
15
	
15
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	租户满意度
	>=95%
	96%
	10
	10
	

	总分
	100
	94.81分
	



	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	大中型水库移民后期扶持资金（补助资金）

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建
设局（交通局、水务局、人
民防空办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.42
	0.42
	0.42
	10
	100.00
%
	10.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	0.42
	0.42
	0.42
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	
	0
	—
	—
	—

	
	预期目标
	实际完成情况





	年度
总体
目标
	完成 2021 年度沙区水库移民后期扶持资金 0.42万元、共计执行 0.42 万元，执行率 100%。
	完成 2021 年度沙区水库移民后期扶持资金 0.42 万元、共计执行 0.42 万元，执行率 100%。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分 值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	












年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量
指标
	资金直补受益移民（人）
	>=7 人
	7 人
	15
	15
	

	
	
	数量
指标
	项目扶持受益移民村（个）
	>=1 个
	1 个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	资金发放到位率
	>=95%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	直补资金按时发放率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	直补资金标准
	每人每
年 600
元
	每人
每年600 元
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	增加移民人均可支配收入
	>=600元
	600 元
	15
	15
	

	
	
	社会
效益
指标
	有效助力贫困移民脱贫
	有效助力
	有效助力
	15
	15
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
满意度指标
	满意
度指标
	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）
	<=0 起
	0 起
	5
	5
	

	
	
	满意
度指标
	受益移民满意度
	>=90%
	100%
	5
	5
	

	总分
	100
	100.00 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	大中型水库移民后期扶持资金（直达）

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局
（交通局、水务局、人民防空
办公室）

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分





	
	年度资金总额
	0.19
	0.19
	0.19
	10
	100.00%
	10.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	0.19
	0.19
	0.19
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村提高移民生活幸福感、获得感。
	通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村提高移民生活幸福感、获得感。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	
得分
	偏差原因分
析及改进措施

	











年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量
指标
	移民美丽家园项目
	=1 个
	1 个
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	购置环保垃圾桶数量
	=2 组
	2 组
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	物品采购验收合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	资金支付及时率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	
环保垃圾桶成本
	<=950元/组
	950 元/组
	
10
	
10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善移民村人居环境
	有效改善
	有效改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	移民满意度
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	





	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	沙区水库移民生产开发及配套设施便民椅项目

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局
（交通局、水务局、人民防空
办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.23
	0.23
	0.23
	10
	100.00%
	10.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	0.23
	0.23
	0.23
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成生产开发及配套设施项目一个，总投资0.23 万元。
	完成生产开发及配套设施项目一个，总投资0.23 万元。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	








年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量指标
	购置便民椅
	>=4 个
	4 个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	设备质量合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	设备验收合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金拨付及时率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	


效益指标
	经济效
益指标
	设备利用率
	>=90%
	90%
	30
	30
	

	
	
	社会效
益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效
益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续
影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意度指标
	使用人员满意度
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	





	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	沙依巴克区仓房沟排洪渠水体提质增效工程

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防
空办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	200.00
	200.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	200
	200
	0
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一是对仓房沟排洪渠自二道泉子至菜园街全线进行清淤疏浚，岸边及渠内垃圾清运；二是全线明渠段安装绿色金属护栏；三是对破损渠段进行修复；四是延源头及下游明渠段，采用天然卵石打造自然河道水景观。通过改造达到“水清岸绿、鱼翔浅底”的治理效果。
	一是对仓房沟排洪渠自二道泉子至菜园街全线进行清淤疏浚，岸边及渠内垃圾清运；二是全线明渠段安装绿色金属护栏；三是对破损渠段进行修复；四是延源头及下游明渠段，采用天然卵石打造自然河道水景观。通过改造达到“水清岸绿、鱼翔浅底”的治理效果。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	






产出指标
	数量
指标
	清淤疏浚和垃圾清运
	>=3.2千米
	3.2 千米
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	新建三级涵管渠
	>=0.23千米
	0.23 千米
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	新建渠道保护围栏
	>=2 千米
	2 千米
	10
	10
	

	
	
	
质量指标
	
渠道改造标准
	<=0.3每秒立
方米的流量
	0.3 每秒立方
米的流量
	
5
	
5
	

	
	
	时效
指标
	项目年度任务按期完成率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本
指标
	总成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	

效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	渠道沿线居民生活质量
	明显提高
	明显提高
	30
	30
	





	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	渠道沿线居民满意率
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	90.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市 2021 年老旧小区改造配套基础设施工程

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局
（交通局、水务局、人民防空
办公室）

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.00
	379.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	0
	379
	0
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展老旧小区改造配套基础设施工程立项、可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作。
	开展老旧小区改造配套基础设施工程立项、可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作。

	
	一级指标
	二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因分析及改进措施

	


年度绩效指标完成情况
	




产出指标
	数量
指标
	编制可行性研究报告
	>=1 套
	1 套
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	编制初步设计
	>=1 套
	1 套
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	完成施工图设计
	>=4 套
	4 套
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	完成可行性研究报告的批复
	>=6 份
	6 份
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	完成初步设计的批复
	>=6 份
	6 份
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	可行性研究报告文本的合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	





	
	
	质量
指标
	初步设计合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
时效指标
	
完成时间
	2021 年
7 月 1日前
	2021 年
7 月 1日
	
5
	
5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制率
	<=100%
	0
	5
	0
	由于财政紧
张，资金未能按时到位

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	促进老旧小区改造工作
	有效促进
	有效促进
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	85.00 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市 2021 年沙区八一红庙子片区老旧小区改造配套基础设施工程

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建
设局（交通局、水务局、人
民防空办公室）

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7200.00
	7200.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	7200
	7200
	0
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	预期目标
	实际完成情况





	年 度 总 体 目 标
	开展八一、红庙子片区老旧小区改造工作，
解决部分老旧小区建设年代长、建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等方面问题， 改造内容包含供水、供热、
道路、弱电、排水、消防、生活垃圾分类，停车位施划、公共照明、绿地、体育健身设施等。
	开展八一、红庙子片区老旧小区改造工作，
解决部分老旧小区建设年代长、建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等方面问题， 改造内容包含供水、供热、
道路、弱电、排水、消防、生活垃圾分类，停车位施划、公共照明、绿地、体育健身设施等。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	






产出指标
	数量指标
	改造面积
	>=102.1
2 万平方
米
	102.12
万平方
米
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	改造户数
	>=12664户
	12664 户
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	改造楼栋数
	>=262 栋
	262 栋
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	改造小区数
	>=37 个
	37 个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	开工目标完成率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	


效益指标
	经济效
益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效
益指标
	群众居住条件
	显著改善
	显著改善
	30
	30
	

	
	
	生态效
益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续
影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意度指标
	老旧小区居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	90.00 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市 2021 年沙区老旧小区改造配套基础设施工程

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设
局（交通局、水务局、人民
防空办公室）





	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.00
	115.00
	115.00
	10
	100.00
%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	0
	115
	115
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展“乌鲁木齐市 2021 年沙区友好片区老旧小区改造配套基础设施工程”前期的立项、可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作。
	开展“乌鲁木齐市 2021 年沙区友好片区老旧小区改造配套基础设施工程”前期的立项、可行性研究报告编制、初步设计编制等前期工作。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	








产出指标
	数量指标
	编制可行性研究报告
	>=1 套
	1 套
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	编制初步设计
	>=1 套
	1 套
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	完成施工图设计
	>=4 套
	4 套
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	完成可行性研究报告的批复
	>=6 份
	6 份
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	完成初步设计的批复
	>=6 份
	6 份
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	可行性研究报告文本的合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	初步设计合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
时效指标
	
完成时间
	2021 年
7 月 1日前
	2021 年
7 月 1日
	
5
	
5
	

	
	
	成本指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	


效益指标
	经济效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	促进老旧小区改造工作
	有效促进
	有效促进
	30
	30
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100 分
	






	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市 2021 年沙区扬子江片区老旧小区改造配套基础设施工程

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防
空办公室）

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	4800.00
	4800.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	4800
	4800
	0
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展扬子江路片区、西山、骑马山片区老旧小区改造工作，解决部分老旧小区建设年代长、建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等方面问题，改造内容包含供水、供热、道路、弱电、排水、消防、生活垃圾分类，停车位施划、公共照明、绿地、体育健身设施等。
	开展扬子江路片区、西山、骑马山片区老旧小区改造工作，解决部分老旧小区建设年代长、建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等方面问题，改造内容包含供水、供热、道路、弱电、排水、消防、生活垃圾分类，停车位施划、公共照明、绿地、体育健身设施等。

	
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	







年度绩效指标完成情况
	





产出指标
	数量
指标
	改造面积
	>=23 万平方米
	23 万平方米
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造户数
	>=3866户
	3866 户
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造楼栋数
	>=98栋
	98 栋
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	改造小区数
	>=20个
	20 个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	开工目标完成率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本
指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	

效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	群众居住条件
	显著改善
	显著改善
	30
	30
	





	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	老旧小区居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	90.00 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	县域节水型社会达标建设项目

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建
设局（交通局、水务局、人
民防空办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10.00
	10.00
	5.00
	10
	50.00%
	5.00分

	
	其中：当年财政拨款
	5
	5
	0
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	5
	5
	5
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成沙依巴克区县域节水型社会建设，执行资金10 万元，执行率为 100%
	完成沙依巴克区县域节水型社会建设，执行资金 5 万元，执行率为 50%

	
	一级指标
	二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及改进措施

	


年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量
指标
	取用水管理工作监督检查服务次数
	>=2 次
	2 次
	6
	6
	

	
	
	数量
指标
	国控监测点检查次数
	>=1 次
	2 次
	6
	6
	

	
	
	数量指标
	节水型社会建设（试点）县市
	>=1 个
	1 个
	8
	8
	

	
	
	质量
指标
	重点用水户服务指导全覆盖率
	>=80%
	80%
	6
	6
	

	
	
	质量
指标
	国控监测点正常运行率
	=100%
	100%
	6
	6
	





	
	
	时效
指标
	年度服务指导任务按时完成率
	>=90%
	90%
	6
	6
	

	
	
	时效
指标
	监督检查完成及时率
	>=95%
	95%
	6
	6
	

	
	
	成本
指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	6
	6
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善公共服务水平
	显著提高
	显著提高
	10
	10
	

	
	
	生态
效益
指标
	进一步提升水资源开发利用水平
	明显提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	
	可持
续影
响指标
	水资源的可持续利用理念进一步加强
	有效提升
	明显提升
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	受益人满意度
	>=85%
	85%
	10
	10
	

	总分
	100
	95.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（直达）

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建
设局（交通局、水务局、人
民防空办公室）

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2670.00
	2670.00
	2670.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	2670
	2670
	2670
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施





	













年度绩效指标完成情况
	






产出指标
	数量指标
	
改造面积
	>=40000平方米
	40000
平方
米
	
10
	
10
	

	
	
	数量
指标
	改造户数
	>=294户
	294 户
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造楼栋数
	>=20 栋
	20 栋
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造小区数
	>=10 个
	10 个
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	开工目标完成率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本
指标
	
	
	
	
	
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	群众居住条件是否改善
	是
	是
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	老旧小区居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2021 年度)

	项目名称
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金

	主管部门
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、
水务局、人民防空办公室）
	实施单位
	乌鲁木齐市沙依巴克区建设
局（交通局、水务局、人民
防空办公室）

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	3797.00
	3797.00
	3797.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	3797
	3797
	3797
	—
	—
	—





	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	改造老旧小区总建筑面积 32 万平方米，改造户数 4293 户，改造楼栋数 129 栋
	改造老旧小区总建筑面积 32 万平方米，改造户数 4293 户，改造楼栋数 129 栋

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分 值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	













年度绩效指标完成情况
	






产出指标
	数量指标
	
改造面积
	>=32 万平方米
	32 万平方米
	
10
	
10
	

	
	
	数量
指标
	改造楼栋数
	>=129栋
	129 栋
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造户数
	>=4293户
	4293 户
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造小区数
	>=33 个
	33 个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	开工目标完成率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本
指标
	项目成本控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	群众居住条件
	显著改善
	显著改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	老旧小区居民满意率
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“ 三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
