







乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务
局、人民防空办公室）
2022年度部门决算公开说明

目  录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“ 三公” 经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责本级人民政府有关部门审批、核准、备案的建设项目及其他非政府投资5000万元以下的应当招标的建设项目的勘察、设计、施工、监理和附属设备、材料采购的招投投标监督工作。
(二)施工许可发放范围内造价咨询合同备案、招标控制价备案和竣工结算备案。
(三)城市基础设施配套费、城市供热配套费的征收。
(四)负责监督、检查辖区内人防设施建设，管理、维护人防设施及应急通信网络。
(五)对结合民用建筑修建人防地下室、易地建设人防工程、人防工程维护工作、平战结合开发利用、重要经济目标、城市地下空间开发利用等落实人民防空要求情况的监督检查。
(六)贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关建设工程质量监督和安全监督的政策、法律、法规、规章及工程建设强制性标准。
(七)负责辖区内建筑节能改造的监督管理。
(八)负责辖区内建筑工地围挡检查及扬尘防治监督管理。
(九)负责辖区内施工许可证发放范围内建设工程安全生产的监督管理。

(十)负责辖区内施工许可证发放范围内建设工程质量的监督管理。
(十一)负责辖区内建设工程施工许可证发放范围内建设工程地震安全性评价的监督管理。
(十二)负责辖区内建设工程施工许可证发放范围内建设工程抗震设防要求执行情况的监督管理。
(十三)参与建设工程质量事故的调查处理。
(十四)贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于住房保障管理的各项政策，做好本辖区内经济适用房、廉租房、公租房、解危解困房等住房保障管理的具体工作。
(十五)负责申请经济适用房资格的初审。
(十六)负责申请廉租房资格的初审。
(十七)负责申请公共租赁住房资格的初审。
(十八)贯彻执行国家和地方有关物业管理方面的法律、法规及规定。
(十九)负责物业服务合同的备案。
(二十)受理相关投诉，协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。
(二十一)指导、监督、检查辖区物业承接查验工作。
(二十二)负责辖区内一般农村公路的建设。
(二十三)承担辖区内三级以下（含三级） 客运站及乡级客

运站的建设。
(二十四)承担辖区内公交线路枢纽场站及公交首末站（停车场）的建设。
(二十五)承担辖区内公交港湾式站点和一般站点的建设。
(二十六)负责辖区内飞机场出租汽车营运秩序的管理。
(二十七)负责辖区内火车站出租汽车营运秩序的管理。
(二十八)负责辖区内公路客运站出租汽车营运秩序的管理。
(二十九)负责辖区内幼儿园校车审验工作。
(三十)贯彻执行有关水务方面的法律、法规、规章。
(三十一)负责权限内水域、水务工程、水土保持生态环境和防汛抗旱等有关设施的保护。
(三十二)监督检查权限内的水事活动，维护正常的水事秩序。
(三十三)对权限内公民、法人或其他组织违反水务管理相关法律、法规、规章的行为进行查处。
(三十四)配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。
(三十五)组织实施指导全区河湖管理工作。
(三十六)负责全面推行河湖长制工作。
(三十七)拟订和组织实施河湖长制“一河一策、一湖一策”

方案。
(三十八)负责河湖长制信息化系统的填报工作。
(三十九)监督指导全区河湖管理相关工作。
(四十)承担沙依巴克区全面推行河（湖）长制领导小组办公室日常工作。
(四十一)负责水库的日常运转、管理、维护、开发及相关防洪、灌溉工作；管理水库工程和库区设施。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）2022年度，实有人数79人，其中： 在职人员72人，离休人员0人，退休人员7人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：行政办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计32,894.43万元，其中：本年收入合计29,833.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,060.78万元。收入总计与上年相比，增加18,298.88万元，

增长125.37%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费收入增加；二是本年单位新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目收入增加。
本年支出总计 32,894.43 万 元， 其 中 ： 本年 支 出合 计29,904.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,989.50万元。支出总计与上年相比，增加18,298.88万元，增长125.37%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费支出增加；二是本年单位新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入29,833.65万元，其中：财政拨款收入28,198.26万元，占94.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,635.39万元，占5.48%。
三、支出决算情况说明
2022 年度本 年 支 出29,904.93 万元，其中：基本支出1,126.92万元，占3.77%；项目支出28,778.01万元，占96.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计28,573.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余374.98万元，财政拨款本年收入28,198.26万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加17,513.25万元，增长158.35%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费收入增加；二是本年单位新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目收入增加。
财政拨款支出总计28,573.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余364.64万元，财政拨款本年支出28,208.60万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加17,513.25万元，增长158.35%，主要原因是：一是本年单位人员增加，人员经费支出增加；二是本年单位新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目支出增加。	与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,287.34 万 元 ， 决 算 数 28,573.24 万 元 ， 预 决 算 差 异 率2,119.56%，主要原因是：一是本年单位人员增加，追加相应人员经费；二是本年单位因业务需求，追加新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目经费，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出总计年初预算数1,287.34万元，决算数28,573.24万元，预决

算差异率2,119.56%，主要原因是：一是本年单位人员增加，追加相应人员经费；二是本年单位因业务需求，追加新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目、疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目经费，与年初预算相比，导致差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,208.18万元，占本年支出合计的14.07%，与上年相比，减少5,976.17万元，下降58.68%，主要原因是： 一是本年委托业务费、维修维护费支出减少；二是本年水体业务经费、物业全覆盖业务经费、公共租
赁住房业务经费、老旧小区改造配套基础设施项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类） 90.26万元，占2.14%；
2.卫生健康支出（类） 1,800.00万元，占42.78%；
3.城乡社区支出（类）957.86万元，占22.76%；
4.农林水支出（类） 1,088.51万元，占25.87%；
5.住房保障支出（类）271.55万元，占6.45%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为90.26万元，比上年决算增加14.84万元，增长19.68%，主要原因是：

本年单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.77万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位退休人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） :支出决算数为1,800.00万元，比上年决算增加1,800.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增新建集中医学隔离观察点建设资金项目，故支出较上年增加；
4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少92.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为242.30万元，比上年决算增加118.23万元，增长95.29%，主要原因是：本年单位人员增加，人员经费支出较上年增加；
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少117.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） :支出决算数为715.56万元，比上年决算增加392.72万元，增长121.65%，主要原因是： 本年单位人员增加，人员经费支出较上年增加；
8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项） :支出决算数为0.00万元，比上年决算减少77.52万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；
10.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算数为66.42万元， 比上年决算减少8.13万元， 下降10.91%，主要原因是： 本年河湖管理中心，水库等单位办公费支出减少；
11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） :支出决算数为390.00万元， 比上年决算增加390.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增九家湾水库除险加固工程项目，故支出较上年增加；
12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:支出决算数为77.50万元， 比上年决算增加72.50万元，增长1450.00%，主要原因是： 本年单位节水型社会达标建设项目维

修维护费支出较上年增加；
13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算数为222.50万元，比上年决算增加222.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增九家湾水库除险加固项目，故支出较上年增加；
14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） :支出决算数为 0.00 万元， 比上年决算减少 38.88 万元，下降100.00%，主要原因是： 本年单位无此项支出；
15.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）:支出决算数为332.09万元，比上年决算增加332.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增仓房沟片区农村公路修补工程和2022年乡村振兴示范村基础建设提升项目工程项目，项目支出较上年增加；
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少168.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项） :支出决算数为138.55万元，比上年决算增加28.78万元，增长26.22%，主要原因是：本年本单位公租房补贴经费支出较上年增加；
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小

区改造（项） :支出决算数为133.00万元，比上年决算减少6,334.00万元，下降97.94%，主要原因是：本年单位大型修缮经费支出较上年减少；
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,897.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少582.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,114.54万元，
其中：
人员经费1,092.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费22.36万元，包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“ 三公” 经费支出决算8.57万元， 比上年

减少0.07万元，下降0.81%，主要原因是：本年单位车辆使用次数减少，燃油费、维修维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境） 费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.57万元， 占100.00%， 比上年减少0.07万元，下降0.81%，主要原因是： 本年单位车辆使用次数减少，燃油费、维修维护费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是： 本年单位无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境） 费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境） 0人次。
公务用车购置及运行维护费8.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“ 三公” 经费支出全年预算数8.57万元，决算数8.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。其中：因公出

国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是： 本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数8.57万元，决算数8.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入24,000.42万元，与上年相比，增加23,999.77万元，增长3,692,272.31%,主要原因是：本年单位新增疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目收入较上年增加。政府 性基金 预 算年 末 结 转 结余 0.00 万 元， 财政拨款 支 出24,000.42 万元， 与上年相比， 增加23,499.77 万元，增长4,693.85%,主要原因是：本年单位新增疫情防控应急抢险公共卫生医学观察中心建设项目，项目支出较上年增加。
政府性基金预算财政拨款支出24,000.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2082201移民补助0.42万元；
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出24,000.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局、人民防空办公室）单位机关运行经费支出22.36万元，比上年减少602.04万元，下降96.42%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费、维修 (护)费、委托业务费、其他交通费用支出较上年减少。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额1,298.58万元，其中： 政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出805.16万元、政府采购服务支出492.40万元。
授予中小企业合同金额248.23万元，占政府采购支出总额的19.12%，其中：授予小微企业合同金额248.23万元，占政府采购支出总额的19.12%。
（三）国有资产占用情况说明
[bookmark: _GoBack]截至2022年12月31 日，固定资产原值1,127.45万元，房屋

500.00平方米，价值21.69万元。车辆21辆，价值227.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：垃圾车、执法检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套） 。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求， 我单位2022年度开展预算绩效评价项目19个，全年预算数26,975.78万元，全年执行数10,174.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照市、区有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认证对照财政专项资金绩效评价指标体系，对我局的项目进行了全方位自查和自评打分； 二是通过绩效自评，进一步规范财政资金规划边管理。强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项长期开展的工作任务，相关制度需进一步加强； 二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在编制预算计划执行中，尽可能的用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法， 改善财务管理方法；二是完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大

对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范，具有可操作性的管理长效机制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	（2022 年盘活） 2016 年便民警务站审计经费

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	11.00
	11.00
	11.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	11.00
	11.00
	11.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、改善便民服务站的质量，加强为民服务的能力；二、完善警务站的基础和配套设施， 加强服务水平；三、在现有服务站的基础之上将继续更新和投入更多的力量，打造更加便利的服务站； 四、提升人民服务能力，促进服务水平
	
提升了便民服务站的质量，也完成了便民服务站的功能完善，提高了便民服务站的服务水平。

	







年度绩效指标完成情况
	一级指标




产出指标
	二级
指标
数量
指标
	三级指标

涉及警务站数量
	年度指
标值
>=120
个
	实际
完成值 120个
	分值

10
	得分

10
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	质量
指标
	资金拨付准确率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	项目按时完成率
	=98%
	98%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	资金拨付及时率
	>=97%
	97%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
	促进警务站服务水平
	有效促进
	有效
促进
	30
	30
	





	
	
	指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	（2022 年盘活） 2019 年沙依巴克区老城区改造老旧小区功能完善项目

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	447.85
	447.85
	447.85
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	447.85
	447.85
	447.85
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、加快老旧社区改造，促进居民住房安全，完善小区基础设施，提升居民生活幸福指数； 二、通过改造提升小区的服务功能，加强基础设施改造，提升服务能力；三、对于老旧小区及时改造完善，加强老旧小区管理，排除小区存在的安全隐患，保障居民的安全。
	完成了对老旧小区的改造，促进了居民住房安全问题， 老旧小区的基础设施功能也得以提升，减少了老旧小区存在的安全隐患问题， 保障了居民的安全。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	

年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量
指标
	老旧小区改造
	>=171个
	171个
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	工程质量合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	项目按时完工率
	=98%
	98%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	基本建设完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	





	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善困难群众生活条件
	略有改善
	略有改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	提升居民满意度
	>=98%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	（2022 年盘活） 2021 年拨付后续排水水质检测费用

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	5.60
	5.60
	5.60
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	5.60
	5.60
	5.60
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、加强水质监测，优化水质量；二、利用水质监测手段，以便更好地掌控水质情况，对于出现得突发状况能够更好的解决；三、通过在后续的补贴政策，减小企业的负担，也能使企业更有能力将水质监测这项工作做的更好。四、后续持续跟进，提升水质质量。
	
完成了水质检测，优化等事项；促进了水质质量，也提升了对水质检测的能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	年度
绩效
指标
完成
情况
	
产出指标
	数量
指标
	监测频次
	4 次/年
	4 次
/年
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	监测合格率
	>=98%
	98%
	10
	10
	

	
	
	时效
	项目按时完工率
	>=98%
	98%
	10
	10
	





	
	
	指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效
指标
	年度检查任务按时完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	提升水质质量
	有效提升
	有效提升
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	受益群众满意度
	>=98%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	93.42
	93.42
	93.42
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	93.42
	93.42
	93.42
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预计筹集 244 套房屋，补贴 800 户居民得到改善提高，使城镇中等收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。
	筹集 244 套房屋，补贴 800 户居民得到改善提高，城镇中等收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。

	
	一级指标
	二级指标
	
三级指标
	年度指标值
	实 际 完 成
	
分值
	
得分
	偏差原因
分析及改进措施





	
	
	
	
	
	值
	
	
	

	









年度绩效指标完成情况
	


产出指标
	数量
指标
	租赁补贴覆盖居民户数
	=200户
	200户
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	租赁补贴签约交付率
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	完成及时率
	>=95%
	95%
	15
	15
	

	
	
	成本
指标
	项目预算控制率
	<=100%
	90%
	15
	15
	

	
	





效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	
有效提高和改善民生需求
	有效提高
	有 效 提 高
	
20
	
20
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
项目持续发挥效益年限
	
>=1 年
	1年
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	租户满意度
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	2022 年乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区（功能完善） 项目

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2214.00
	2214.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00分

	
	其中：当年财政拨款
	2214.00
	2214.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年
	预期目标
	实际完成情况





	度 总 体 目 标
	
计划对红庙子片区管委会、和田街片区管委会、长江路片区管委会、友好南片区管委会等辖区共 5031户老旧小区房屋进行改造。改造内容：改造户内给水管 15270 米，安装水表 2000 块；改造燃气不锈钢软线 10780 米，配套自闭伐 2000 户；屋面防水改造面积 19500 平方米；地下室排水立管至出管到出户部分 465 米，楼道粉刷85860 平方米，楼梯扶手修复 9540 米，安装声控灯 1884 盏；更换单元门 274套等。
	对红庙子片区管委会、和田街片区管委会、长江路片区管委会、友好南片区管委会等辖区共 5031 户老旧小区房屋进行改造。改造内容：改造户内给水管 15270 米，安装水表 2000 块；改造燃气不锈钢软线 10780 米，配套自闭伐 2000 户；屋面防水改造面积19500 平方米；地下室排水立管至出管到出户部分 465 米，楼道粉刷
85860 平方米，楼梯扶手修复 9540米，安装声控灯 1884 盏；更换单元门 274 套等。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	















产出指标
	数量
指标
	改造户数
	>=5000 户
	5000户
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	改造户内给水管
	>=15270 米
	15270米
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	安装水表
	>=2000 块
	2000块
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	改造燃气不锈钢软线
	>=10780
	10780
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	屋面防水改造
	>=19500 平方米
	19500
平方
米
	5
	5
	

	
	
	数量指标
	楼道粉刷
	>=85860 平方米
	85880
平方
米
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	更换单元门
	>=247 套
	247套
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	
完工时间
	
2022/12/31
	2022年 12
月 31日
	
5
	
5
	

	
	
	



成本指标
	




项目预算控制率
	




<=100%
	




0%
	




5
	




0
	因疫情影
响项目资
金未执行
完，下一
步改进措
施于下年
度严格按
照绩效目
标以及年
初预算执行





	
	






效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	提升群众幸福指数
	略有提升
	略有提升
	10
	10
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善群众居住环境
	显著改善
	显著改善
	10
	10
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
改善效果持续时间
	
>=5 年
	
5 年
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	老旧小区居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	85.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	2022 年乡村振兴示范村基础设施提升项目（2022 年第二批中央衔接乡村振兴直达
资金）

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	231.75
	231.75
	231.75
	10
	100.00
%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	231.75
	231.75
	231.75
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、通过补助使乡村的发展能够更加的快速，增加居民的收入水平；二、对于农村的急难愁盼问题得到有效的改善；三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；四、通过补助满足群众对于出行的需求。
	一、乡村的发展能够更加的快速，增加居民的收入水平；二、农村的急难愁盼问题得到有效的改善；三、加大投入力度，居民能够享受到更好的资助；

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	年 度 绩
	产出指标
	数量
指标
	编制可行性研究报告
	1 个
	1 个
	10
	10
	

	
	
	数量
	完成施工图市设计
	4 个
	4 个
	5
	5
	





	效 指 标 完 成 情 况
	
	指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	数量
指标
	完成可行性研究报告的批复
	6 个
	6 个
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	编制初步设计文件
	4 个
	4 个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	可行性研究报告的合格率
	=100
%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效
指标
	项目按时完成率
	>=90
%
	90%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=10
0%
	100%
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	有效改善村民出行
	有效改善
	有效改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	群众满意度
	>=80
%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	2022 年债务化解任务

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	302.00
	302.00
	302.00
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	302.00
	302.00
	302.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展债务系统中未完成债务合同的债务化解工 作，累计支付债务工程款 302 万元，年底前完成。
	对负债企业欠款全部还清， 隐形债务得以化解，减轻单位的负债。





	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	










年度绩效指标完成情况
	


产出指标
	数量
指标
	化解债务
	>=20次
	20 次
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	资金使用合规率
	>=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	债务偿还及时率
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	债务偿还支出
	<=302万元
	302 万元
	20
	20
	

	
	






效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	保障债权企业发展
	显著保障
	显著保障
	10
	10
	

	
	
	社会
效益
指标
	化解农民工矛盾
	>=3 次
	3 次
	10
	10
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
持续促进企业发展
	
显著
	显著促进
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	债权人（企业） 满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	2022 年中央对地方成品油税费对各地农村公路日常养护支出（直达资金）

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得 分

	
	年度资金总额
	5.00
	5.00
	5.00
	10
	100.00%
	10分

	
	其中：当年财政拨款
	5.00
	5.00
	5.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
	预期目标
	实际完成情况





	总体目标
	通过对各地农村公路养护的补贴，使农村公路建设能够顺利推进， 更好的完善乡村道路的基础设施，满足群众对出行的需求。一、对满足补贴的农村公路项目进行统计整理；二、对各类项目的补贴资金进行分类；三、待资金到位时，及时发放。
	通过对各地农村公路养护的补贴，使农村公路建设能够顺利推进，更好的完善乡村道路的基础设施，满足群众对出行的需求。一、对满足补贴的农村公路项目进行统计整理；二、对各类项目的补贴资金进行分类；三、待资金到位时，及时发放。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	













年度绩效指标完成情况
	






产出指标
	数量
指标
	农村公路养护个数
	3 个
	3 个
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	工程质量合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	

时效指标
	

资金支付时效
	2022年 12月 31日前
	2022年 12月 31
日前
	

10
	

10
	

	
	
	时效
指标
	资金支付及时率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	成本
指标
	养护资金补助额
	<=5 万元
	5 万元
	5
	5
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	促进农村公路快速发展
	有效促进
	有效促进
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	群众满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)





	项目名称
	拨付 2021 年居民小区物业管理全覆盖补贴资金

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	314.52
	314.52
	314.52
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	314.52
	314.52
	314.52
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对小区物业进行补贴，使得物业能够更好的为居民进行服务，也使得小区的基础设施得到更好的提升和完善。提升居民的整体幸福感！
	对小区物业进行补贴，使得小区物业的功能得以提升

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	









年度绩效指标完成情况
	


产出指标
	数量
指标
	全覆盖物业企业数
	>=20个
	20个
	20
	20
	

	
	
	质量
指标
	资金到位率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	全覆盖资金拨付及时率
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善市民居住环境生活质量
	切实改善
	切实改善
	20
	20
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	全覆盖物业小区服务水平持续性
	
>=1 年
	
1 年
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	居民满意度
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	100 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)





	项目名称
	沙区水库移民后期扶持资金项目

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.42
	0.42
	0.42
	10
	100.00%
	10.00分

	
	其中：当年财政拨款
	0.42
	0.42
	0.42
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成 2021 年度沙区水库移民后期扶持资金 0.42万元、共计执行 0.42 万元，执行率 100%。
	水库移民后期扶持工作补助 7 人及补助资金全部完成。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	










年度绩效指标完成情况
	


产出指标
	数量
指标
	资金直补受益移民
	=7 人
	7 人
	20
	20
	

	
	
	质量
指标
	直补资金标准符合率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	直补资金按时发放率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	直补资金标准
	=600元
	600元
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	增加移民人均可支配收入
	=600元
	600元
	10
	10
	

	
	
	社会
效益
指标
	助力贫困移民脱贫
	=7 人
	7 人
	10
	10
	

	
	
	生态
效益
指标
	项目扶持受益移民村
	=1 个
	1 个
	10
	10
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
满意度指标
	满意
度指标
	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件
	=0 起
	0 起
	5
	5
	

	
	
	满意
度指标
	交办的信访事项及时处理率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	总分
	100
	100.00分
	





	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	沙依巴克区县域节水型社会达标建设补助资金项目

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	125.00
	125.00
	67.50
	10
	54.00%
	5.40 分

	
	其中：当年财政拨款
	125.00
	125.00
	67.50
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成沙依巴克区县域节水型社会达标创建各项工作，通过自治区评估验收。
	完成沙依巴克区县域节水型社会达标创建各项工作，通过自治区评估验收。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分
析及改进措施

	












年度绩效指标完成情况
	













产出指标
	数量指标
	相关节水制度出台，完成创建评分资料，通过自治区评估验收
	
>=10 项
	
10 项
	
2
	
2
	

	
	
	数量指标
	
中水回用利用量
	=1200 万m3/年
	1200 万m3/年
	
2
	
2
	

	
	
	数量
指标
	节水小区创建
	>=60 个
	60 个
	2
	2
	

	
	
	数量
指标
	节水工业企业创建
	>=5 个
	5 个
	2
	2
	

	
	
	数量
指标
	节水机关创建
	>=39 个
	39 个
	2
	2
	

	
	
	数量指标
	
节水宣传活动
	>=2 次大
型宣传活
动
	2 次大
型宣传活动
	
2
	
2
	

	
	
	质量指标
	节水型社会建设项目技术评估通过情况
	顺利通过
	顺利通过
	2
	2
	

	
	
	质量
指标
	中水回用利用量稳定情况
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	质量
指标
	节水小区创建达标情况
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	质量
指标
	节水工业企业创建达标情况
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	质量
指标
	节水机关创建达标情况
	=100%
	100%
	2
	2
	





	
	
	质量指标
	节水宣传广告布设及新媒体策划效果
	=100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	相关节水制度出台，完成创建评分资料，按时通过自治区评估验收
	=20220530年月日
	2022 年
5 月 30日
	
2
	
2
	

	
	
	时效指标
	中水回用利用量按时按需保障
	=20221030年月日
	2022 年
10 月 30日
	
2
	
2
	

	
	
	时效指标
	节水小区创建按时完成
	=20220230年月日
	2022 年
2 月 30日
	
2
	
2
	

	
	
	时效指标
	节水工业企业创建按时完成
	=20220230年月日
	2022 年
5 月 30日 2
	
2
	
2
	

	
	
	时效指标
	节水机关创建按时完成
	=20220220年月日
	2022 年
5 月 20日
	
2
	
2
	

	
	
	时效指标
	节水宣传广告布设及新媒体策划按时完成
	=20220420年月日
	2022 年
4 月 20日
	
2
	
2
	

	
	
	


成本指标
	
相关节水制度出台，完成创建评分资料，通过自治区评估验收投入资金
	


<=40 万元
	


10 万元
	


2
	


0.5
	因疫情影响项目未执行完，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	


成本指标
	


中水回用利用量投入资金
	


<=23 万元
	


10 万元
	


2
	


0.87
	因疫情影响项目未执行完，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

成本指标
	

节水小区创建投入资金
	

<=12 万元
	

10 万元
	

2
	

1.67
	因疫情影响项目未执行完，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标





	
	
	
	
	
	
	
	
	以及年初预算执行

	
	
	成本
指标
	节水工业企业创建投入资金
	<=10 万元
	10 万元
	2
	2
	

	
	
	


成本指标
	


节水机关创建投入资金
	


<=15 万元
	


10 万元
	


4
	


2.67
	因疫情影响项目未执行完，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	


成本指标
	

节水宣传广告布设及新媒体策划投入资金
	


<=25 万元
	


17.5 万元
	


2
	


1.4
	因疫情影响项目未执行完，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	











效益指标
	经济
效益
指标
	中水回用工程节约自来水费用
	>=200 万元
	200 万元
	3
	3
	

	
	
	社会
效益
指标
	完成创建评分资料，通过自治区评估验收
	明显
	明显
	3
	3
	

	
	
	社会
效益
指标
	中水回用工程节约用水量
	每日 7.5万立方米
	每日7.5 万立方米
	
3
	
3
	

	
	
	社会
效益
指标
	节水宣传广告及新媒体宣传预计阅读影响人数每年
	>=100 万人次
	100 万人/次
	
3
	
3
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	相关节水制度出台，推动全社会节水的有效期
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
中水回用利用
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	





	
	
	可持
续影
响指标
	节水小区创建影响
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
节水工业企业
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	

	
	
	可持
续影
响指标
	节水机关创建影响
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	

	
	
	可持
续影
响指标
	节水宣传广告及新媒体宣传对增强人民青山绿水意识
	
长期
	
长期
	
3
	
3
	

	
	








满意度指标
	满意度指标
	相关节水制度出台，完成创建评分资料，通过自治区技术评估验收评价
	

>=90%
	

90%
	

2
	

2
	

	
	
	满意
度指标
	中水回用利用量受益单位满意度
	>=90%
	90%
	1
	1
	

	
	
	满意
度指标
	节水小区创建受益单位满意度
	>=90%
	90%
	1
	1
	

	
	
	满意
度指标
	节水工业企业创建受益单位满意度
	>=90%
	90%
	2
	2
	

	
	
	满意
度指标
	节水机关创建受益单位满意度
	>=90%
	90%
	2
	2
	

	
	
	满意
度指标
	节水型社会宣传牌阅读居民满意度
	=100%
	100%
	2
	2
	

	总分
	100
	85.11分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	乌财建 [2021]313 号关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助
资金预算的通知（直达资金）老旧小区改造

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分





	
	年度资金总额
	4703.00
	4703.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00分

	
	其中：当年财政拨款
	4703.00
	4703.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	

年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过对老旧小区的补贴，使得老旧小区能够提升服务功能，完善相应的基础设施，使居民能够有一个舒适的生活环境。 一、对于需要改造的老旧小区进行摸排整理，形成相应的台账；二、对老旧小区补贴的资金进行及时发放；三、对后续需要补贴的老旧小区进行时时关注。
	对老旧小区补贴，老旧小区能够提升服务功能，完善相应的基础设施，居民能够有一个舒适的生活环境。一、对改造老旧小区进行摸排整理，形成了相应的台账； 二、对后续需要补贴的老旧小区进行时时关注。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	













年度绩效指标完成情况
	








产出指标
	数量
指标
	老旧小区改造
	110 个
	110个
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	工程质量合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	开工完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	基本建设完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	



成本指标
	




成本控制率
	




<=100%
	




0%
	




10
	




0
	因疫情影
响项目资
金支付未执行，下一步改进措
施于下年
度严格按
照绩效目
标以及年
初预算执行

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善老旧小区基础设施
	有效改善
	有效改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	





	
	满意
度指标
	满意
度指标
	群众满意度
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	总分
	100
	80.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	乌财建【2022】96 号 拨付中等偏下收入家庭公共租赁住房租金补贴

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	88.88
	88.88
	0.00
	10
	0.00%
	0.00 分

	
	其中：当年财政拨款
	88.88
	88.88
	0.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	减轻中等偏下收入家庭的租房压力，促使中等偏下收入家庭提升生活水平。一、对于中等偏下收入家庭情况进行统计汇总，对于中等偏下收入家庭情况进行及时掌握； 二、及时发放资金补助，减轻家庭公租房压力， 促进社会和谐稳定发展。
	由于受疫情影响该项目未完成，在下一年度会及时进行资金发放，严格按照年初预算及项目绩效表进行。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	







年度绩效指标完成情况
	









产出指标
	

数量指标
	


补助家庭数
	

>=500户
	


0 户
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

质量指标
	


资金到位率
	


=100%
	


0%
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

时效指标
	


补贴及时性发放率
	


=100%
	


0%
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行





	
	
	

成本指标
	


成本控制率
	


<=100%
	


0%
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

成本指标
	


补贴标准
	

0.18
万元/
户
	

0 万元/户
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	







效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	

社会效益指标
	


促进社会和谐稳定发展
	

有效促进
	


0%
	


30
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	

满意度指标
	

满意度指标
	


群众满意度
	


>=96%
	


0%
	


10
	


0
	因疫情影响项目未执行，下一步改进措施于下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	总分
	100
	0.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	乌财建【2022】188 号新建集中医学隔离观察点建设资金

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关





	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1800.00
	1800.00
	1800.00
	10
	100.00%
	10 分

	
	其中：当年财政拨款
	1800.00
	1800.00
	1800.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、通过建设资金补助提高应对疫情的能力，解决居民面对疫情的需求；二、更好的改善方舱条件，满足被隔离人员的需求；三、加大投入力度，提高应对突发状况的能力。
	一、通过建设资金补助提高应对疫情的能力，解决居民面对疫情的需求；二、更好的改善方舱条件，满足被隔离人员的需求；三、加大投入力度，提高应对突发状况的能力。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	










年度绩效指标完成情况
	



产出指标
	数量
指标
	建设房间数量
	>=2400间
	2400间
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	工程检测合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	政策按时完成率（%）
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	资金拨付及时率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	10
	10
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	促进和谐稳定发展
	促进和
谐稳定发展
	有效促进
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	群众满意度
	>=98%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	100 分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)





	项目名称
	乌财农（2021）109 号-关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	

项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	100.34
	100.34
	100.34
	10
	100.00%
	10 分

	
	其中：当年财政拨款
	100.34
	100.34
	100.34
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、通过补助使乡村的发展能够更加的快速，增加居民的收入水平； 二、对于农村的急难愁盼问题得到有效的改善；三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；四、通过补助满足群众对于出行的需求。
	一、补助使乡村的发展，增加居民的收入水平；二、农村的急难愁盼问题得到有效的改善；
三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分 值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
	







产出指标
	数量
指标
	编制可行性研究报告
	>=1 个
	1 个
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	完成施工图市设计
	>=4
	4 个
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	完成可行性研究报告的批复
	>=6 个
	6 个
	5
	5
	

	
	
	数量
指标
	编制初步设计文件
	>=4 个
	4 个
	5
	5
	

	
	
	质量
指标
	可行性研究报告的合格率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
时效指标
	

完成时间
	2022年 6 月
30 日前
	2022年 6月30
日前
	

10
	

10
	

	
	
	成本
指标
	成本控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	有效改善村民出行
	有效改善
	有效改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指
	
	
	
	
	
	





	
	
	标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	群众满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市沙依巴克区 2022 年城镇保障性安居工程

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得 分

	
	年度资金总额
	6750.00
	6750.00
	6750.00
	10
	100.00%
	10分

	
	其中：当年财政拨款
	6750.00
	6750.00
	6750.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年度
总体
目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	开展沙依巴克区辖区内 109 个老旧小区的供水管线、供热管线、道路、排水管线、消防通道、体育健身设施等内容。
	开展沙依巴克区辖区内 109 个老旧小区的供水管线、供热管线、道路、排水管线、体育健身设施等内容。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	






年度绩效指标完成情况
	





产出指标
	数量指标
	改造涉及建筑面积
	>=95.64
万平方
米
	95.84万平
方米
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造户数
	>=14337户
	14337户
	10
	10
	

	
	
	数量
指标
	改造小区数
	>=109个
	109个
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	验收合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	
完工时间
	2022 年
12 月 31日
	2022年 12
月 31号
	
5
	
5
	

	
	
	成本
指标
	项目预算控制率
	<=100%
	100%
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	





	
	
	社会
效益
指标
	提升群众幸福指数
	略有提升
	略有提升
	10
	10
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善群众居住环境
	显著改善
	显著改善
	10
	10
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
改善效果持续时间
	
>=5 年
	
5 年
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	老旧小区居民满意度
	>=80%
	80%
	10
	10
	

	总分
	100
	100.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	乌鲁木齐市中低收入家庭公租房租赁补贴

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	284.43
	284.43
	45.13
	10
	15.87
%
	1.59分

	
	其中：当年财政拨款
	284.43
	284.43
	45.13
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	年 度 总 体 目 标
	预期目标
	实际完成情况

	
	预计筹集 244 套房屋，补贴 800 户居民得到改善提高，使城镇中等收入家庭住房困难问题得到基本解决， 新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。
	预计筹集 244 套房屋， 补贴 800 户居民得到改善提高， 使城镇中等收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。

	年 度 绩 效 指 标 完
	一级
指标



产出
指标
	二级
指标



数量
指标
	三级指标



租赁补贴覆盖居民户数
	年度指标值



=800 户
	实际完成值



100 户
	 (
10
)分 值
	得分




1.25
	偏差原因分析及改进措施
因疫情影响项目部分未执
行，下一步改进措施下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行





	成 情 况
	
	

数量指标
	

租赁补贴覆盖居民人数
	

=1300人
	


500 人
	


10
	


3.85
	因疫情影响项目部分未执
行，下一步改进措施下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

质量指标
	


租赁补贴签约交付率
	


>=95%
	


19%
	


10
	


1.9
	因疫情影响项目部分未执
行，下一步改进措施下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

时效指标
	


完成及时率
	


>=95%
	


19%
	


10
	


1.9
	因疫情影响项目部分未执
行，下一步改进措施下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	
	

成本指标
	


项目预算控制率
	


<=100%
	


15.87%
	


10
	


1.59
	因疫情影响项目部分未执
行，下一步改进措施下年度严格按照绩效目标以及年初预算执行

	
	




效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	有效提高和改善民生需求
	有效提高
	有效提高
	20
	20
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	项目持续发挥效益年限
	
>=1 年
	
1 年
	
10
	
10
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	
租户满意度
	
>=95%
	
85%
	
10
	
8.95
	因疫情原因该项目未执行，下一年度进行及时推进。

	总分
	100
	49.44分
	






	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造直达资金）

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1099.00
	1099.00
	0.00
	10
	0.00%
	0.00分

	
	其中：当年财政拨款
	1099.00
	1099.00
	0.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	


年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	
对城镇保障性安居工程棚户区改造进行补贴，使得棚户区的改造能够顺利进行，促进棚户区改造的整体发展。一、对棚户区改造的区域进行分类整理；二、对需要补助的棚户区进行统计； 三、对补助资金进行及时发放，缓解棚户区改造压力。
	棚户区的改造能够顺利进行，促进棚户区改造的整体发展。 一、对棚户区改造的区域进行了分类整理；二、对需要补助的棚户区进行了统计。但由于受疫情影响， 资金的补贴发放未能及时发放，在下一年度会及时对资金进行相关发放， 促进棚户区改造的顺利进行。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及改进措施

	







年度绩效指标完成情况
	








产出指标
	数量
指标
	棚户区改造
	>=1200套
	1200套
	10
	10
	

	
	
	质量
指标
	工程质量合格率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	开工完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效
指标
	基本建设完成率
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	



成本指标
	




成本控制率
	




<=100%
	




0%
	




10
	




0
	因疫情影
响项目资
金支付未完成，下一步改进措
施于下年
度严格按
照绩效目
标以及年
初预算执行

	
	效益
指标
	经济
效益
	
	
	
	
	
	





	
	
	指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会
效益
指标
	改善困难群体生活条件
	略有改善
	略有改善
	30
	30
	

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指标
	满意
度指标
	服务居民满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	80.00分
	




	项目支出绩效自评表

	(2022 年度)

	项目名称
	中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障直达资金）

	主管部门
	沙依巴克区建设局机关
	实施
单位
	沙依巴克区建设局机关

	


项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	8399.57
	8399.57
	0.00
	10
	0.00%
	0 分

	
	其中：当年财政拨款
	8399.57
	8399.57
	0.00
	—
	—
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	—
	—

	
年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	一、通过保障住房的补助，使需要租房的居民能够减轻租房压力；二、切实解决群众对于房屋需求的急难愁盼问题；三、加大投入力度，使居民能够享受到更好的资助；四、通过补助满足群众住房需求。
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分 值
	得 分
	偏差原因分析及改进措施

	年度
绩效
指标
完成
情况
	

产出指标
	

数量指标
	


支付租赁补贴
	

1230户
	


0 户
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。





	
	
	

质量指标
	


工程质量合格率
	


=100%
	


0%
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	
	

质量指标
	


直补资金标准符合率
	


=100%
	


0%
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	
	

时效指标
	


发放及时率
	


=100%
	


0%
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	
	

成本指标
	


补贴标准
	

0.57
万元/
户
	

0 万元/户
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	







效益指标
	经济
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	

社会效益指标
	


改善困难群众生活条件
	

略有改善
	


0%
	


30
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	
	
	生态
效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持
续影
响指标
	
	
	
	
	
	





	
	

满意度指标
	

满意度指标
	


群众满意度
	


>=93%
	


0%
	


10
	


0
	受疫情影响该项目未完成，下一步改进措施于下年度严格执行按照绩效目标以及年初预算执行。

	总分
	100
	0 分
	




第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 、“ 附属单位上缴收入” 等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“ 三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位

财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“ 三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
